## Till dig som bor på Klasro

# Det här arbetar vi med under februari

Rivningen som nu är avslutad har gått bra, men tagit lite längre tid än beräknat. Vi har upptäckt många gamla linoleummattor som visat sig innehålla asbest. Det är ofarligt när det ligger orört, men nu när vi arbetar i huset, så river i bort och sanerar.

De flesta momenten pågår för fullt inomhus, såsom rördragning och elbyte, spackling av golv, spackling och putsning av badrum. I port D och E har vi nu även börjat med plattsättning i badrum/WC samt belägga golven med parkett, samt målning.

Fönstermontage av samtliga fönster börjar gå mot sitt slut.

Vi fortsätter med utfackningsväggar och fasadskivor kommer snart monteras. Vi blästrar och bilar rent trasiga balkonger, som skall gjutas om.

Betongplattan till undercentral och tvättstugan utanför hus 35 är nu gjuten och stommen kommer att börja resas.

Vi har även börjat byta ut trasiga tegelstenar på fasaden. Vi återbrukar mursten från den gamla undercentralen.

Det pågår också markarbeten för nya ledningar i mark till hus 35 och undercentralen och tvättstuga. Vi har även återupptagit schaktningsarbetena och ledningsdragningarna på gångvägen mot parkeringen.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

 