## Till Boende Klasrovägen

# Infobrev om renovering Klasrovägen under oktober

Ställningen är nu nere och vi är färdiga med takarbetena och montering av solcellerna.

Arbetena på fasad börjar bli färdiga och är snart färdigställda. D pågår arbeten med fasadskivor och plåtarbeten på balkongerna.

Inomhus pågår färdigställande och kompletteringsarbeten samt provningar.

Nya förrådsväggar på vinden kommer att monteras. Tvättstugan mellan Klasrovägen 35 och 37 är nu färdigställd och besiktigad. Nu väntar slutbesked från kommunen så att den kan tas i bruk. Under oktober månad kommer den kunna nyttjas. Vi återkommer med datum.

Inflytt till Klasrovägen 37 och utflytt ur Klasrovägen 39 beräknas ske under november månad.

Finplanering av mark pågår mellan Klasrovägen 35 och runt 37. Nytt dagvatten- och dräneringsarbeten pågår runt Hus 41. Mellan hus 39 och 41 är betongplattan för den nya tvättstugan och undercentralen gjuten och under oktober kommer stommen för den byggnaden att monteras.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, symbol

Automatiskt genererad beskrivning