## Till Boende Klasrovägen

# Infobrev om renovering Klasrovägen under september

Arbeten med tak och fasad börjar gå mot sitt slutskede. Ställning och väderskydd kommer inom kort att demonteras.

Samtliga nya fönster är nu monterade på hela huset och samtliga balkonger är färdigrenoverade. Det pågår byte av trasig fasadsten samt montering av nya fasadskivor. Vi återbrukar fasadsten från den befintliga UC/Tvättstugebyggnaden. Montage av ny solcellsanläggning pågår på taken.

Inomhus pågår målning, plattsättning, parkettläggning, köksmontage, listning samt installationer av el, rör och ventilation. Tvättstugan börjar ta form och är klar invändigt men en del utvändiga arbeten återstår.

Inflytt till Klasrovägen 37 beräknas ske under november månad.

Finplanering av mark pågår mellan Klasrovägen 35 och 37. Återfyllning av gångbana mellan parkering och husen pågår. Vi kommer inte kunna återfylla hela sträckan nu då arbeten återstår på denna del. Nytt dagvatten och dränering kommer att påbörjas på framsidan av Hus 41. Beräknas att starta under september och pågå in i november. Info kring detta aviseras separat i berörd port.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, symbol

Automatiskt genererad beskrivning